План тестирования

интернет-магазина MaX.Technology

#### Цель

Определение стратегии, объема, подхода и расписания тестирования интернет-магазина MaX.Technology для обеспечения качества перед релизом и после значимых обновлений.

#### Область тестирования

Функциональность ключевых пользовательских сценариев:

- Регистрация и авторизация пользователей

- Поиск, фильтрация и сортировка товаров

- Работа с корзиной и оформление заказа

- Критическая функциональность карточки товара

- Базовая кроссбраузерность и адаптивность

#### Вне области тестирования

- Полное регрессионное тестирование всех функций (за рамками данной итерации)

- Нагрузочное тестирование (за исключением базовых проверок скорости загрузки)

- Тестирование безопасности на уровне пентеста

- Тестирование API

- Полная проверка контента всех страниц каталога

- Интеграции с внешними системами бухгалтерии, CRM

- Мобильные приложения (только мобильная версия сайта)

### Тестовая стратегия и подходы

#### Тестирование интернет-магазина MaX.Technology будет производиться вручную по методу черного ящика. При этом будут задействованы следующие типы тестирования:

- Функциональное: проверка всех функций согласно требованиям. Приоритет: High.

- Приемочное: проверка ключевых бизнес-сценариев (покупка, регистрация). Приоритет: High.

- Кроссбраузерное: проверка на основных браузерах (Chrome (последняя версия), Firefox (последняя версия), Edge (последняя версия)). Приоритет: Medium.

- Адаптивное: проверка на основных разрешениях (375рх (телефон), 768рх (планшет), 1920рх (пк)). Приоритет: Medium.

- Пользовательский интерфейс: соответствие макетам и гайдлайнам. Приоритет: Medium.

#### Критерии

#### Критерии начала тестирования

- Описаны требования и ожидаемое поведение для новых функций.

- Размещен актуальный билд для тестирования.

- Предоставлена тестовая документация (чек-листы, тест-кейсы).

- Доступны тестовые данные (пользователи, товары, промокоды).

#### Критерии окончания тестирования

- Выполнение более 80 % запланированных на итерацию тест-кейсов

- Критичные и серьезные баги исправлены и перепроверены.

- Приемочные тесты (покупка, регистрация) успешно пройдены.

#### Критерии приостановки тестирования

- Падение тестовой среды.

- Обнаружение блокирующего бага в ключевом сценарии (например, невозможность оплатить заказ).

- Отсутствие необходимых тестовых данных или доступа.

Ресурсы

- Программные ресурсы: Jira, TestRail, MS Office, Google Chrome, Firefox, Edge, OS Windows 10

- Аппаратные ресурсы: одна рабочая станция (Ryzen 7, 32Gb RAM)

- Финансовые ресурсы: согласно утверждённому бюджету. Дополнительные

финансовые ресурсы не требуются.

Расписание

| Планирование | 2 дня |
| --- | --- |
| Тест-анализ и тест-дизайн | 2 дня |
| Разработка чек-листов и тест-кейсов | 3 дня |
| Выполнение тест-кейсов, написание отчетов о дефектах | 5 дней |
| Завершение тестирования и подведение итогов | 2 день |

Оценка рисков

- Персонал: возможное отсутствие по болезни, уход в отпуск, прием на работу нового сотрудника

- Отсутствие требований

- Отсутствие предыдущей тестовой документации

- Сдвиг сроков разработки

- Нестабильность тестовой среды

- Недостаточность или некорректность тестовых данных

- Возможные ошибочные оценки трудозатрат

### Отчетность и Документация

- Чек-листы и тест-кейсы документируются в TestRail, MS Office(Excel)

- Отчеты о дефектах: вся найденные баги документируется в Jira по шаблону (шаги, ожидаемый/фактический результат, окружение, severity/priority) и в MS Office(Excel)

- Отчет о результатах тестирования содержит:

  - Объем выполненного тестирования (покрытие модулей).

  - Статистику по багам (найдено/исправлено/открыто, распределение по severity).

  - Выводы и рекомендации (готовность к релизу, основные риски).

  - Информацию о среде тестирования.

- Актуализация тест-кейсов: по итогам тестирования тест-кейсы дополняются новыми сценариями и пограничными случаями.

Роли и Ответственность

| ### Роль | ### Ответственность |
| --- | --- |
| ### QA Lead | ### Составление плана, координация, оценка усилий, итоговый отчет. |
| ### QA инженеры | ### Выполнение тестирования, составление баг-репортов, документация тест-кейсов. |
| ### Разработчики | ### Предоставление стабильного билда, оперативное исправление критических багов. |
| ### Бизнес-аналитик | ### Создание и уточнение требований |
| ### Менеджер продукта (PM) | ### Уточнение требований, выставление приоритетов, принятие решения о готовности к релизу. |
| ### DevOps | ### Обеспечение стабильности и доступности программных сред. |

### Метрики

Успешное прохождение тест-кейсов

Tsp=TSuccessTTotal*100%, где

Tsp — процентный показатель успешного прохождения тест-кейсов,

TSuccess — количество успешно выполненных тест-кейсов,

TTotal — общее количество выполненных тест-кейсов.

Минимальные границы значений:

- Начальная фаза проекта: 10%.

- Основная фаза проекта: 40%.

- Финальная фаза проекта: 80%.

Общее устранение дефектов

DFTP Level=DClosed LevelDFound Level*100%, где

𝐷𝐹𝑇𝑃 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 — процентный показатель устранения дефектов уровня важности 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 за время

существования проекта,

𝐷𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑑 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 — количество устранённых за время существования проекта дефектов уровня

важности 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙,

𝐷𝐹𝑜𝑢𝑛𝑑 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 — количество обнаруженных за время существования проекта дефектов уровня

важности 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙.

Минимальные границы значений:

| Фаза проекта | Важность дефекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Низкая | Средняя | Высокая | Критическая |
| Начальная | 10% | 40% | 50% | 80% |
| Основная | 15% | 50% | 75% | 90% |
| Финальная | 20% | 60% | 100% | 100% |

Текущее устранение дефектов

DFCP Level=DClosed LevelDFound Level*100%, где

𝐷𝐹𝐶𝑃 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 — процентный показатель устранения в текущем билде дефектов уровня важности

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙, обнаруженных в предыдущем билде,

𝐷𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑑 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 — количество устранённых в текущем билде дефектов уровня важности 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙,

𝐷𝐹𝑜𝑢𝑛𝑑 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 — количество обнаруженных в предыдущем билде дефектов уровня важности 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙.

Минимальные границы значений:

| Фаза проекта | Важность дефекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Низкая | Средняя | Высокая | Критическая |
| Начальная | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Основная | 65% | 70% | 85% | 90% |
| Финальная | 70% | 80% | 95% | 100% |

Стоп-фактор

S= Yes,TE≥25% &&& TSP<50%No,TE<25% || TSP≥50%, где

𝑆 — решение о приостановке тестирования,

𝑇𝐸 — текущее значение метрики 𝑇𝐸,

𝑇𝑆𝑃 — текущее значение метрики 𝑇𝑆𝑃.

Выполнение тест-кейсов

TE=TExecutedTPlanned*100%, где

𝑇𝐸 — процентный показатель выполнения тест-кейсов,

𝑇𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑒𝑑 — количество выполненных тест-кейсов,

𝑇𝑃𝑙𝑎𝑛𝑛𝑒𝑑 — количество тест-кейсов, запланированных к выполнению.

Уровни (границы):

- Минимальный уровень: 80 %.

- Желаемый уровень: 95–100 %.

Покрытие требований тест-кейсами

RC=RCoveredRTotal*100%, где

𝑅𝐶 — процентный показатель покрытия требования тест-кейсами,

𝑅𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 — количество покрытых тест-кейсами требований,

𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 — общее количество требований.

Минимальные границы значений:

  - Начальная фаза проекта: 40 %.

  - Основная фаза проекта: 60 %.

  - Финальная фаза проекта: 80 % (рекомендуется 90 % и более).