Отчет о результатах тестирования интернет-магазина MaX.Technology

Краткое описание

Проведено ручное функциональное тестирование ключевых модулей интернет-магазина MaX.Technology с целью проверки готовности к релизу. Тестирование проводилось на тестовом стенде https://mxt.su/ и было выполнено в полном объёме согласно плану.
Основное внимание уделено регистрации и авторизации пользователей, поиску и фильтрации товаров, работе с корзиной и оформлением заказа, функциональности карточки товара.

За период тестирования проекта успешно выполнены 87% тест-кейсов тестирования критического пути. Было найдено 15 дефектов, из которых 10 — серьёзные (Major). Рекомендуется перенести релиз до исправления всех Major-дефектов.

Команда тестировщиков

| Должность | Роль |
| --- | --- |
| Тестировщик (QA-инженер) | Ответственный за обеспечение качества |
| Старший тестировщик (QA Lead) | Ответственный за координацию и оценку усилий, итоговый отчет. |

Все тестировщики работали в соответствии с утверждённым планом тестирования.

Описание процесса тестирования

Тестирование проекта осуществлялось с использованием тестовой документации - чек-листов и тест-кейсов под ОС Windows 10 версии 2004 в браузерах Chrome, Firefox, Edge. Оно было произведено вручную по методу черного ящика, при этом были задействованы следующие типы тестирования: функциональное, тестирование пользовательского интерфейса, кроссбраузерное и адаптивное.

Инструментами, которые использовались при тестировании проекта, были: TestRail и Excel для чек-листов и тест-кейсов, для баг-репортов – Excel и Jira, DevTools для проверки адаптивности.

Тестирование кроссбраузерности (Chrome, Firefox, Edge) выполнялось по заранее подготовленным чек-листам (5 листов по основным функциям проекта).

Всего было создано и запущено 76 тест-кейсов тестирования критического пути, из которых 87 % были успешно выполнены.

Было найдено 15 дефектов, каждый из которых документировался в едином формате с указанием severity, priority, шагов и окружения.

Расписание

| Этап | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Планирование | 2 дня | 2 дня | 0 |
| Тест-анализ и тест-дизайн | 2 дня | 2 дня | 0 |
| Разработка чек-листов и тест-кейсов | 3 дня | 3 дня | 0 |
| Выполнение тест-кейсов и написание баг-репортов | 5 дней | 5 дней | 0 |
| Завершение тестирования и подведение итогов | 2 дня | 2 дня | 0 |

График соблюдён, задержек не было.

Список дефектов

Всего обнаружено 15 дефектов. Критические и серьёзные проблемы выявлены в модулях:

- Регистрация (валидация полей)

- Поиск (фильтрация по категориям товаров)

- Корзина (синхронизация состояний, расчёт стоимости доставки)

- Карточка товара (добавление товара, которого нет в наличии, в корзину)

| Идентификатор | Серьезность | Описание |
| --- | --- | --- |
| BR-1 | Minor | Регистрация через email: popup при пустом email показывает "Такой E-Mail уже зарегистрирован!" |
| BR-2 | Minor | Регистрация через email: поле "Пароль" допускает ввод более 20 символов |
| BR-3 | Major | Регистрация через email: поле "Телефон" принимает невалидные данные (буквы, спецсимволы) |
| BR-4 | Major | Вход в систему, функциональность "Забыли пароль": при пустом значении поля email происходит вылет страницы с ошибкой |
| BR-5 | Minor | Вход в систему, функциональность "Забыли пароль": поле "Пароль" допускает ввод более 20 символов |
| BR-6 | Major | Страница поиска: невыполнение фильтрации поиска согласно категории/подкатегории "Ноутбуки" |
| BR-7 | Major | Страница поиска: невыполнение фильтрации поиска согласно категории/подкатегории "Игровые компьютеры" |
| BR-8 | Major | Страница поиска: невыполнение фильтрации поиска согласно категории/подкатегории "Принтеры и МФУ" |
| BR-9 | Major | Страница поиска: невыполнение фильтрации поиска согласно категории/подкатегории "Планшеты" |
| BR-10 | Major | Корзина: счетчик товаров в карточке товара не обновляется синхронно с корзиной и с боковой панелью |
| BR-11 | Major | Корзина, страница оформления заказа: поле телефона принимает невалидные данные (буквы, спецсимволы) |
| BR-12 | Major | Корзина, страница оформления заказа: не добавляется стоимость доставки СДЭК по России к итоговой сумме |
| BR-13 | Minor | Карточка товара: кнопка "Быстрый просмотр" выходит за границы карточки |
| BR-14 | Minor | Карточка товара: переключатель количества товара выходит за границы карточки |
| BR-15 | Major | Карточка товара: добавление товара, которого нет в наличии, в корзину |

Статистика по всем дефектам

Таблица распределения дефектов по серьезности

| ### Серьезность | ### Количество | ### % от общего |
| --- | --- | --- |
| ### Critical | ### 0 | ### 0% |
| ### Major | ### 10 | ### 66.7% |
| ### Middle | ### 0 | ### 0% |
| ### Minor | ### 5 | ### 33.3% |
| ### Итого | ### 15 | ### 100% |

### Таблица распределения дефектов по приоритету

| ### Приоритет | ### Количество | ### % от общего |
| --- | --- | --- |
| ### ASAP | ### 0 | ### 0% |
| ### High | ### 4 | ### 26.7% |
| ### Medium | ### 6 | ### 40.0% |
| ### Low | ### 5 | ### 33.3% |
| ### Итого | ### 15 | ### 100% |

### Таблица распределения дефектов по модулям

| ### Модуль | ### Количество | ### % от общего |
| --- | --- | --- |
| ### Регистрация/Авторизация | ### 5 | ### 33.3% |
| ### Поиск и фильтрация | ### 4 | ### 26.7% |
| ### Корзина и заказ | ### 3 | ### 20.0% |
| ### Карточка товара | ### 3 | ### 20.0% |
| ### Итого | ### 15 | ### 100% |

Диаграмма распределения дефектов по модулям

Наибольшее количество серьезных дефектов сконцентрировано в модулях «Поиск» (4 Major) и «Корзина» (3 Major), что указывает на проблемы в бизнес-логике ключевых пользовательских сценариев выбора и покупки товара.

Валидация данных (телефон, пароль) — слабое место системы, дефекты обнаружены в трёх разных модулях (BR-2,3,5,11), что говорит о необходимости ревизии валидации на уровне как фронтенда, так и  бэкенда.

Рекомендации

Базовая функциональность магазина полностью работоспособна. Но обнаружены серьезные проблемы с валидацией поля телефона в разных модулях проекта (см. BR-3, BR-11), с фильтрацией поиска согласно разным категориям товаров (см. BR-6, BR-7, BR-8, BR-9), при оформлении заказа с указанием стоимости доставки по России (см. BR-12), а также при добавлении в корзину товара, которого нет в наличии (см. BR-15).

Существуют некритические проблемы с отображением карточки товара в основном каталоге проекта (см. BR-13, BR-14).

Рекомендуется:

- Высокий приоритет:

- добавить проверку поля телефона с помощью регулярного выражения (см. BR-3, BR-11),

- использовать алгоритмы поиска, которые используются в выпадающей подсказке на главной странице, для страницы поисковой выдачи (см. BR-6, BR-7, BR-8, BR-9),

- произвести корректный расчет заказа, учитывая стоимость доставки по России (см. BR-12),

- сделать неактивной кнопку «Купить» для товара, которого нет в наличии (см. BR-15),

- исправить со стороны фронтенда синхронизацию состояний корзины между карточкой товара и корзиной (см. BR-10),

- сделать обязательным (через html-атрибут required) поле для ввода email при восстановлении пароля (см. BR-4)

- Низкий приоритет:

- привести карточку товара в соответствие с макетом (см. BR-13, BR-14),

- ограничить длину поля пароля с помощью html-атрибута maxlength (см. BR-2, BR-5),

- ввести корректный текст для всплывающего окна при пустом email (см. BR-1)

Общие рекомендации по процессу тестирования:

- внедрить автоматизацию для регрессионного тестирования ключевых сценариев (регистрация, оформление заказа),

- добавить тестирование API для критических интеграций (кредитование ОТП-банка)

- проводить нагрузочное тестирование перед высоко нагрузочными периодами (распродажи)

Тестирование выполнено в полном объёме согласно плану. Найдено 15 дефектов, из которых 10 — серьёзные (Major). Исходя из текущего состояния проекта, выпуск версии в продакшн несёт высокие риски. Релиз рекомендуется отложить до устранения дефектов с высокой серьезностью.

Приложение (графики изменения значений метрик)